**Информация о ходе реализации инициативного проекта  
на 01.06.2023**

Для реализации на территории города Ишима в 2023 году поддержан инициативный проект:

- «Благоустройство территории возле музея П.П. Ершова по ул. Советская, д.30».

В целях реализации проекта подготовлена сметная документация, проведены конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ в рамках инициативного проекта. Определение подрядчика завершено.

Заключен муниципальный контракт от 24.04.2023 № 74-МК-2023 на выполнение работ с датой окончания работ - по 25.08.2023 года (включительно). В настоящее время продолжаются подготовительные работы.