**Информация о ходе реализации инициативных проектов
на 01.08.2022**

Для реализации на территории города Ишима в 2022 году поддержаны два инициативных проекта:

- «Капитальный ремонт помещения библиотеки по адресу: г. Ишим, ул. Большая, д. 190»;

- «Благоустройство березовой рощи в границах улиц Раича - Толбухина - Ворошилова».

По состоянию на 01.08.2022:

- реализация инициативного проекта по капитальному ремонту помещения библиотеки по адресу: г. Ишим, ул. Большая, д. 190, завершена;

- в целях реализации проекта «Благоустройство березовой рощи в границах улиц Раича - Толбухина - Ворошилова» выполнены работы по вертикальной планировке площадки, произведена установка бордюрных камней, обустроены основания под игровую и спортивную площадку. На площадке смонтированы спортивные сооружения типа воркаут. Установлено 3-D ограждение футбольного поля, на котором размещены футбольные ворота. Работы по муниципальному контракту, заключенному в рамках реализации инициативного проекта, выполнены в полном объеме, ведется их приемка.