**Информация о ходе реализации инициативных проектов  
на 01.04.2022**

Для реализации на территории города Ишима в 2022 году поддержаны два инициативных проекта:

- «Капитальный ремонт помещения библиотеки по адресу: г. Ишим, ул. Большая, д. 190»;

- «Благоустройство березовой рощи в границах улиц Раича - Толбухина - Ворошилова».

В целях реализации проекта «Капитальный ремонт помещения библиотеки по адресу: г. Ишим, ул. Большая, д. 190» 23.03.2022 объявлен конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ. По результатам рассмотрения заявок на соответствие требованиям, установленным в документации к закупке, определена подрядная организация на выполнение работ по капитальному ремонту. В настоящее время помещения библиотеки подготовлены к ремонту: произведены работы по демонтажу мебели, упаковке книг, вывозу имущества.

В целях реализации проекта «Благоустройство березовой рощи в границах улиц Раича - Толбухина - Ворошилова» готовится документация по осуществлению конкурентной закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по результатам которой будет определен подрядчик на выполнение работ.