**Информация о ходе реализации инициативных проектов
на 01.05.2022**

Для реализации на территории города Ишима в 2022 году поддержаны два инициативных проекта:

- «Капитальный ремонт помещения библиотеки по адресу: г. Ишим, ул. Большая, д. 190»;

- «Благоустройство березовой рощи в границах улиц Раича - Толбухина - Ворошилова».

В настоящее время реализация инициативных проектов продолжается. По состоянию на 01.05.2022 проведены закупки по определению подрядных организаций на выполнение работ в рамках инициативных проектов.

В целях реализации проекта «Капитальный ремонт помещения библиотеки по адресу: г. Ишим, ул. Большая, д. 190» заключен договор на выполнение работ с ООО «Тюменьэкострой». В соответствии с условиями договора работы планируется выполнить в срок до 18.06.2022. По состоянию на 01.05.2022 выполнены работы по демонтажу перегородок, дверных блоков, сан. узла, светильников.

В целях реализации проекта «Благоустройство березовой рощи в границах улиц Раича - Толбухина - Ворошилова» заключен муниципальный контракт на выполнение работ с ООО СК «Мостремстрой». В соответствии с условиями контракта начало выполнения работ на объекте – 16.05.2022, завершить работы планируется 29.07.2022.