**Информация о ходе реализации инициативных проектов  
на 01.07.2022**

Для реализации на территории города Ишима в 2022 году поддержаны два инициативных проекта:

- «Капитальный ремонт помещения библиотеки по адресу: г. Ишим, ул. Большая, д. 190»;

- «Благоустройство березовой рощи в границах улиц Раича - Толбухина - Ворошилова».

По состоянию на 01.07.2022:

- в целях реализации проекта «Капитальный ремонт помещения библиотеки по адресу: г. Ишим, ул. Большая, д. 190» выполнен монтаж системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы отопления, водоснабжения, канализации, проводки электроосвещения, оконных блоков из ПВХ, частичный ремонт стен, потолков, откосов под покраску, произведена облицовка полов керамической плиткой и стен санузла, покраска стен и потолков, установлены светильники, выключатели, розетки, заменены двери;

- в целях реализации проекта «Благоустройство березовой рощи в границах улиц Раича - Толбухина - Ворошилова» выполнены работы по вертикальной планировке площадки, произведена установка бордюрных камней, обустроены основания под игровую и спортивную площадку, установлено 3-D ограждение.