**Информация о ходе реализации инициативных проектов
на 01.06.2022**

Для реализации на территории города Ишима в 2022 году поддержаны два инициативных проекта:

- «Капитальный ремонт помещения библиотеки по адресу: г. Ишим, ул. Большая, д. 190»;

- «Благоустройство березовой рощи в границах улиц Раича - Толбухина - Ворошилова».

В настоящее время реализация инициативных проектов продолжается.

По состоянию на 01.06.2022:

- в целях реализации проекта «Капитальный ремонт помещения библиотеки по адресу: г. Ишим, ул. Большая, д. 190» выполнен монтаж проводки электроосвещения, системы отопления, водопровода, канализации, оконных блоков из ПВХ, частичный ремонт стен, потолков, откосов под покраску;

- в целях реализации проекта «Благоустройство березовой рощи в границах улиц Раича - Толбухина - Ворошилова» выполнены работы по вертикальной планировке площадки, производится установка бордюрных камней спортивных дорожек.